# 🚀 Objectif : Intégrer DevOps dans un projet ASP.NET MVC avec Azure DevOps

## 🎯 Ce que vous allez faire :

- 🔁 CI/CD (Intégration et Déploiement Continus)

- 📦 Containerisation avec Docker

- 📊 Monitoring & Logging

# 🗂️ Vision globale par étapes + lien avec votre avancement

| Semaine | Dév traditionnel | DevOps intégré |
| --- | --- | --- |
| 1 | Créer le projet | Configurer repo Git + Azure DevOps |
| 2 | Architecture MVC | Pipeline de build automatique (CI) |
| 3 | Fonctions principales | Dockeriser l’app + tester localement |
| 4 | Modules secondaires | Pipeline de déploiement (CD) vers Azure |
| 5 | Finalisation | Monitoring & logs + tableau de bord DevOps |

# ✅ ÉTAPES DÉTAILLÉES POUR INTÉGRER DEVOPS AVEC AZURE DEVOPS

## 🪜 ÉTAPE 1 — Initialiser Azure DevOps

🔹 Semaine 1
🔧 Objectif : Centraliser le code, créer les bases

- Créez un compte sur dev.azure.com

- Créez un nouveau projet DevOps

- Dans l’onglet Repos :

  - Soit vous poussez un repo Git existant

  - Soit vous créez un nouveau repo Git vide

- Dans Visual Studio :

  - Faites un Git init si ce n’est pas déjà fait

  - Connectez Visual Studio à Azure DevOps (Team Explorer)

  - Poussez le projet (git push)

🎁 À la fin de cette étape :
✅ Votre projet est en ligne dans Azure DevOps avec Git activé

## 🪜 ÉTAPE 2 — Mettre en place le pipeline CI (Intégration Continue)

🔹 Semaine 2
⚙️ Objectif : Build automatique à chaque push

- Allez dans l’onglet Pipelines → New Pipeline

- Choisissez Azure Repos Git

- Choisissez YAML (ou GUI si vous préférez au début)

- Utilisez ce fichier .azure-pipelines.yml simple pour ASP.NET :

yaml

CopierModifier

trigger:

- main

pool:

vmImage: 'windows-latest'

steps:

- task: UseDotNet@2

inputs:

packageType: 'sdk'

version: '6.x.x'

installationPath: $(Agent.ToolsDirectory)/dotnet

- task: VSBuild@1

inputs:

solution: '**/*.sln'

msbuildArgs: '/p:DeployOnBuild=true /p:WebPublishMethod=Package'

platform: 'Any CPU'

configuration: 'Release'

- Ajoutez ce fichier à la racine du projet, commit & push

🎁 Résultat :
✅ À chaque push → Azure DevOps build automatiquement votre projet MVC

## 🪜 ÉTAPE 3 — Ajouter les tests unitaires (optionnel mais pro)

🔹 Semaine 2-3
🎯 Objectif : Qualité et validation automatique

- Créez un projet Tests avec xUnit ou MSTest dans la solution

- Ajoutez une tâche de test dans le pipeline :

yaml

CopierModifier

- task: VSTest@2

inputs:

platform: 'Any CPU'

configuration: 'Release'

🎁 Résultat :
✅ Vos tests sont lancés automatiquement dans le pipeline CI

## 🪜 ÉTAPE 4 — Dockerisation du projet

🔹 Semaine 3
📦 Objectif : Préparer l’application à tourner en container

- Installez Docker Desktop sur vos machines

- Ajoutez un fichier Dockerfile à la racine :

dockerfile

CopierModifier

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/framework/aspnet:4.8

WORKDIR /inetpub/wwwroot

COPY . .

- Testez localement :

bash

CopierModifier

docker build -t ticketing-app .

docker run -d -p 8080:80 ticketing-app

🎁 Résultat :
✅ Votre projet tourne dans un conteneur localement

## 🪜 ÉTAPE 5 — Déploiement Continu (CD) vers Azure App Service

🔹 Semaine 4
🚀 Objectif : Déploiement automatique après chaque build

- Dans Azure, créez un App Service WebApp Windows

- Retournez sur Azure DevOps > Pipelines > Releases

- Créez une Release Pipeline

  - Source : votre pipeline de build

  - Destination : Azure WebApp (choisissez votre abonnement + app)

- Ajoutez l’étape "Deploy Azure App Service"

🎁 Résultat :
✅ À chaque build réussi → déploiement auto sur Azure WebApp

## 🪜 ÉTAPE 6 — Monitoring & Logging

🔹 Semaine 5
📊 Objectif : Observer, détecter les erreurs, analyser

### Pour le monitoring :

- Activez Application Insights dans votre Azure WebApp

- Intégrez-le dans le code :

csharp

CopierModifier

// Global.asax.cs

TelemetryConfiguration.Active.InstrumentationKey = "clé-insight";

### Pour les logs :

- Utilisez Serilog, NLog, ou System.Diagnostics pour écrire dans :

  - Fichiers

  - Azure Logs

  - Console Docker

🎁 Résultat :
✅ Vous pouvez surveiller la performance, les erreurs, les accès

# 🧠 Résumé des étapes DevOps intégrées à votre développement

| Semaine | Dev classique | DevOps ajouté |
| --- | --- | --- |
| 1 | Création projet | Git + Repo Azure DevOps |
| 2 | MVC + Architecture | Pipeline CI (build auto à chaque push) |
| 3 | Modules de base | Dockerisation locale |
| 4 | Fonctionnalités avancées | CD vers Azure WebApp (auto-deploy) |
| 5 | Finalisation | Application Insights + logs |

# 🪜 ÉTape 1 – Connexion de ton projet Visual Studio avec Azure DevOps

🎯 Objectif :

- Créer un projet Azure DevOps

- Lier ton projet ASP.NET MVC (créé dans Visual Studio) à un repository Git distant sur Azure DevOps

- Travailler en équipe à distance sur le même code, proprement

## 🎬 Étape 1.1 – Créer ton compte Azure DevOps

- Va sur 👉 https://dev.azure.com/

- Connecte-toi avec ton compte Microsoft

- Clique sur New organization (si première fois)

- Donne-lui un nom (ex: ticketing-org)
L’URL sera du type https://dev.azure.com/ticketing-org

## 🧱 Étape 1.2 – Créer un projet DevOps

- Clique sur New project

- Nom : TicketingSystem

- Visibility : Private

- Version Control : Git

- Work Item Process : Basic

- Clique sur Create

🎁 Résultat : un espace de travail complet avec :

- Git repository

- Boards (Tâches / Kanban)

- Pipelines

- Releases

- Test Plans

## 🧩 Étape 1.3 – Créer ton projet ASP.NET MVC dans Visual Studio

- Ouvre Visual Studio

- File > New > Project

- Sélectionne : ASP.NET Web Application (.NET Framework)

- Nom : TicketingSystem

- Choisis le modèle MVC

- Finish ➜ le projet est créé localement

## 🔁 Étape 1.4 – Lier Visual Studio à Azure DevOps (Git)

### 📦 A. Activer Git dans ton projet local

- Clique droit sur la solution → Add Solution to Source Control

- Choisis Git

✅ Tu vas maintenant voir un dossier .git apparaître dans ton projet

### 📡 B. Connecter Visual Studio à Azure DevOps

- Va dans l’onglet Team Explorer (Ctrl + \ puis Ctrl + M)

- Clique sur Manage Connections (petite icône plug 🔌)

- Clique sur Connect to a Project

- Connecte ton compte Microsoft

- Choisis ton organisation + ton projet TicketingSystem

✅ Visual Studio est maintenant connecté à Azure DevOps

### 🔗 C. Ajouter ton repo distant

- Va dans Team Explorer > Home > Sync

- Clique sur Push to Remote Repository

- Clique sur Publish to Azure DevOps

- Sélectionne le projet → Choisis ou crée un repo (ex: TicketingSystemRepo)

🎁 Résultat :

- Ton code local est maintenant sur Azure DevOps

- Tu peux y accéder depuis :
https://dev.azure.com/<ton_org>/TicketingSystem/_git/TicketingSystemRepo

## 🧪 Étape 1.5 – Tester Git (Push / Pull / Commit)

- Fichier modifié ? → Clique droit → Git > Commit

- Ajoute un message → Commit All and Push

- Va dans Azure DevOps > Repos > Files : tu verras ton code

✅ Tu peux maintenant :

- Travailler à plusieurs

- Gérer ton historique de commits

- Lancer des pipelines à chaque push (étape suivante)

## 🧠 Résumé de l’Étape 1

| Ce que tu as fait | Outils |
| --- | --- |
| Créé un compte et une orga Azure DevOps | dev.azure.com |
| Créé un projet DevOps avec Git | Azure DevOps |
| Créé un projet ASP.NET MVC local | Visual Studio |
| Lié Git local à Azure DevOps | Team Explorer |
| Poussé ton code sur Azure | Git + Visual Studio |

# 🪜 ÉTAPE 2 — Mettre en place le pipeline CI (Continuous Integration)

🎯 Objectif :
Automatiser la compilation de ton projet à chaque push ou commit dans Azure DevOps pour détecter les erreurs rapidement et garantir que le projet est toujours "buildable".

## 🔧 1. Ouvre ton projet Azure DevOps

- Va sur https://dev.azure.com

- Va dans ton projet (ex. TicketingSystem)

- Clique sur Pipelines > New Pipeline

## ⚙️ 2. Choisis la source de code

- Choisis Azure Repos Git (YAML) si ton code est hébergé dans Azure Repos.

- Sélectionne ton repo (ex. TicketingSystemRepo)

- Clique sur Continue

## 🧾 3. Configuration du pipeline avec YAML

- Azure te propose de créer un fichier .yml

- Supprime ce qu’il te donne par défaut

- Copie-colle ce YAML adapté à un projet ASP.NET MVC (.NET Framework) :

yaml

CopierModifier

trigger:

- main  # ou master, selon ta branche

pool:

vmImage: 'windows-latest'

steps:

- task: NuGetToolInstaller@1

- task: NuGetCommand@2

inputs:

restoreSolution: '**/*.sln'

- task: VSBuild@1

inputs:

solution: '**/*.sln'

msbuildArgs: '/p:DeployOnBuild=true /p:WebPublishMethod=Package'

platform: 'Any CPU'

configuration: 'Release'

Ce fichier :

- Restaure les packages NuGet

- Compile la solution .sln en mode Release

- Prépare le projet à être déployé (étape 4 à venir)

## 💾 4. Sauvegarde du fichier .yml

- Nom du fichier par défaut : azure-pipelines.yml

- Azure va te proposer de le commiter directement dans ton repo Git

- Clique sur Save and Run

🎁 Résultat : ton pipeline est créé et il lance un premier build automatiquement 🎉

## 🔍 5. Observer le build en temps réel

- Va dans Pipelines > Runs

- Clique sur ton build en cours

- Tu peux suivre toutes les étapes : NuGet, Build, etc.

- Si tout est vert = ✅ SUCCESS

## 🚨 En cas d’erreur

- Vérifie bien que ton .sln est dans le bon dossier

- Assure-toi que tu utilises une image Windows (windows-latest)

- Tu peux ajuster solution: '**/*.sln' si tu veux cibler précisément ta solution

## ✅ Résultat attendu

À chaque push ou commit :

- Le build se lance automatiquement

- Tu détectes immédiatement si le projet est cassé

- Tu poses les bases du déploiement auto (étape 4 – CD)

# 🪜 ÉTAPE 3 — Dockerisation du projet ASP.NET MVC

🎯 Objectif :
Encapsuler ton application dans un conteneur Docker, pour qu’elle fonctionne de la même manière partout (local, DevOps, cloud...).

## 🔥 Pourquoi Dockeriser ton projet ?

| Sans Docker | Avec Docker |
| --- | --- |
| Dépend du PC du développeur | Même environnement pour tout le monde |
| Risques de conflit de versions | Version figée dans l'image |
| Long à déployer | Déploiement en 1 ligne (docker run) |

# 🧱 Étapes pour Dockeriser ton projet ASP.NET MVC (Framework 4.x)

## ✅ 1. Prérequis

- ✅ Docker Desktop installé sur ta machine (Windows)

- ✅ Ton projet doit être compilé sans erreur

- ✅ Visual Studio installé (tu l’as déjà)

## 🗂️ 2. Préparer ton projet pour Docker

Ton projet ASP.NET MVC utilise .NET Framework (pas .NET Core), donc il faut une image Windows.
👉 On va utiliser l’image officielle Microsoft IIS + .NET 4.8.

## 📝 3. Créer un fichier Dockerfile

Dans le dossier racine de ton projet (là où est le .csproj ou .sln) :

### 👉 Crée un fichier Dockerfile (sans extension)

Colle ce contenu (exemple pour un site ASP.NET MVC) :

dockerfile

CopierModifier

# Base image officielle ASP.NET avec IIS

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/framework/aspnet:4.8-windowsservercore-ltsc2022

# Crée le répertoire de l’application dans le conteneur

WORKDIR /inetpub/wwwroot

# Copier les fichiers compilés dans le conteneur

COPY . .

Ce fichier va :

- Utiliser une image Windows avec IIS + .NET 4.8

- Copier ton application dans le répertoire utilisé par IIS dans le conteneur

## 🛠️ 4. Builder l’image Docker

Ouvre PowerShell ou CMD dans le dossier du projet (là où est le Dockerfile) :

bash

CopierModifier

docker build -t ticketing-app .

⚠️ Le point (.) indique de prendre tous les fichiers du dossier courant

## 🚀 5. Lancer le conteneur

Une fois l’image créée, tu peux la lancer :

bash

CopierModifier

docker run -d -p 8080:80 ticketing-app

🔎 Puis ouvre ton navigateur sur :
👉 http://localhost:8080

Tu dois voir ton application ASP.NET MVC s’afficher !

## 🧪 6. Tester que tout marche

- Teste les pages Razor (/Home/Index, /Tickets/Index)

- Teste si les fichiers sont bien chargés

- Regarde les logs Docker (facultatif)

## 🎁 Résultat

Tu as maintenant :

- 🐳 Un conteneur Docker qui contient ton app ASP.NET MVC

- 📦 Une image portable que tu peux :

  - pousser vers Azure Container Registry

  - déployer avec Azure App Service, Kubernetes, etc.

## 💡 Bonus : Ignorer les fichiers inutiles

Crée un fichier .dockerignore à côté de ton Dockerfile :

markdown

CopierModifier

bin/

obj/

.vs/

*.user

*.suo

Ça permet de ne pas copier les dossiers de build locaux dans l’image.